Новосілко-опарська сільська рада

миколаївського району Львівської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови

| 06 березня 2012 року | с. Новосілки-Опарські | № 9 |
| --- | --- | --- |

Відповідно до ст.ст. 26, 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання розпорядження голови Миколаївської райдержадміністрації від 01.03.2012 р. № 103 “Про проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля ”:

1. Провести на території сільської ради з  1 березня до 13 квітня 2012 року місячник озеленення, прибирання та благоустрою, а 21 квітня 2012 року – День довкілля.

2. Створити сільську робочу групу для організації проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля згідно додатку №1.

3. Затвердити заходи по проведенню місячника озеленення, прибирання та благоустрою згідно з додатком №2.

4. Керівникам бюджетних установ, організацій та підприємств забезпечити:

4.1. Впорядкування, в тому числі приведення до належного естетичного та санітарного стану, закріплених за ними територій.

4.2. Проведення акції “Посади дерево та збережи його”, "Майбутнє лісу у твоїх руках", "Україна без сміття".

4.3. Залучення у зазначених заходах волонтерів, громадськості, насамперед учнівської молоді з відзначенням найбільш активних учасників місячника з їх числа.

4.4. Проведення ремонтів каналізаційних мереж.

5. Сільській робочій групі для організації проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля забезпечити:

5.1. Організацію та здійснення заходів з благоустрою доріг, вулиць, тротуарів, ливневих канав, огорож, фасадів будинків та озеленення населених пунктів сільської ради.

5.2. Щоденну санітарну очистку від сміття території населених пунктів сільської ради, впорядкування сміттєзвалищ та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ.

5.3. Проведення обрізання дерев, кущів в придорожній смузі і зрізання аварійно небезпечних дерев і тополь пошкоджених блискавкою.

6. Секретарю сільської ради О. Дякунчаку  узагальнити заплановані в заходах об'єми робіт та інформувати відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації про виконання заходів щочетверга до 23 квітня 2012 року.

5.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова:						Е. Яруш

Додаток 1

до розпорядження   сільського голови

від 01.03.2011 р. № 13

Склад

сільської робочої групи для організації проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля

Малофій І. Я.			- член виконкому, голова робочої групи;

Михайлишин Г. І.			- директор НД с. Новосілки-Опарські,                                                		                                                        заступник голови робочої групи;

Кордюк Г. В.			- директор Народного дому с Мала Горожана, член

робочої групи;

Денис С. І.				- член виконкому, член робочої групи;

Лопушинський Я. П.		- директор Новосілко-Опарської ЗОШ І-ІІІ

ступенів, член робочої групи;

Збудовська С. Г.			- член виконкому, член робочої групи;

Залуга Г. В.				- завідуюча ФАПом с. Мала Горожана, член робочої

групи (за згодою)

Сільський голова: 						Е. Яруш

Додаток 2

до розпорядження   сільського голови

від 01.03.2011р. № 13

Заходи

по проведенню місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля

| № з/п | Назва заходів | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санітарна очистка від сміття закріплених та прилеглих територій | Керівники установ, організацій та підприємств | Постійно |
| 2 | Видалення, вивезення твердих побутових відходів із будинковолодінь та садиб по мірі їх накопичення | Виконавчий комітет сільської ради | 2 рази на місяць |
| 3 | Забезпечити санітарну очистку на територї населених пунктів | Виконавчий комітет сільської ради | До 13.04.2012 р. |
| 4 | Проведення ремонтів каналізаційних мереж | Директори Новосілко-Опарської і Малогорожанівської шкіл | До 13.04.2012 р. |
| 5 | Проведення очистки ливневих канав, ремонту тротуарів, вулиць, огорож, фасадів будинків | Виконавчий комітет сільської ради, керівники установ, організацій та підприємств, населення | До 13.04.2012р. . |
| 6 | Проведення озеленення населених пунктів сільської ради, висаджування саджанців дерев, чагарників (50 дерев в придорожній смузі) | Виконавчий комітет сільської ради, керівники установ, організацій та підприємств, населення | До 13.04.2012 р. |
| 7 | Проведення обрізання дерев, кущів в придорожній смузі і зрізання аварійно небезпечних дерев і тополь пошкоджених блискавкою (вздовж дороги Новосілки-Опарські – Мала Горожана) | Виконавчий комітет сільської ради, населення | До 13.04.2012 р. |
| 8 | Ліквідувати 1 стихійне сміттєзвалище в ур. "Зварицька" | Виконавчий комітет сільської ради | До 13.04.2012 р. |
| 9 | Проведення Дня довкілля | Виконавчий комітет сільської ради, керівники установ, організацій та підприємств, населення | 21.04.2012 р. |

Сільський голова: 						Е. Яруш

# Text boxes

Про проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля